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Naslov: MODERNIZACIJA NUKLEARKE PO PLANU

Napoved za  voditelja:

Tako kot običajno so po uspešno izpeljanem remontu v krški jedrski elektrarni pripravili novinarsko konferenco. Na njej so predstavili letošnji remont, ki je trajal 51 dni, dan manj kot so načrtovali, spregovorili pa so tudi o načrtovani modernizaciji, ki se v bistvu že izvaja. Tudi del remonta je bil namenjen predvideni zamenjavi uparjalnikov, ki jo bodo izvedli čez leto dni.

Telop
Iz Krškega: Goran Rovan


Snemalec: Jože Grajžl


Vse štiri pogodbe, ki so jih podpisali s tujimi dobavitelji, tečejo po predvidenem načrtu. Tako v Španiji dokončujejo oba uparjalnika, v Kanadi preizkušajo simulator, ki ga bodo konec avgusta postavili v novozgrajenem objektu, sklenjene so skoraj vse pogodbe z izvajalci za demontažo in postavitev uparjalnikov, gradi se večnamenski objekt za njihovo shranjevanje, Westinghause pa opravlja varnostne analize, da bi pravočasno pridobili vsa potrebna soglasja in dovoljenja. Pri tem je potrebno kar precej usklajevanj med izdelovalcem teh analiz in našimi institucijami, ki naj bi dale neodvisno mnenje.

Telop
STANE ROŽMAN – direktor Nuklearne elektrarne Krško

10.56

12
Ta proces je treba nekajkrat ponovit………

………upravnemu organu.


Dokončno je znana tudi trasa, po kateri bodo v začetku septembra pripeljali oba uparjalnika iz luke Koper v Krško, kjer bo potrebno opravit še vrsto posegov. Kljub temu v nuklearki zatrjujejo, da modernizacija ni z ničemer ogrožena.
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11
Zaenkrat ne kaže, da bi……………..

………..v nekih resnejših dimenzijah.


Skratka, modernizacija nuklearke, ki naj bi stala 200 mio DEM, s katero bo ta svojo moč povečala za 6 do 7 odstotkov, za zdaj teče po načrtih.
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