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Naslov: Zamude pri gradnji HE na Savi

Napoved za  voditelja:

Vse kaže, da prihaja do zamud pri gradnji verige hidro elektrarn na spodnji Savi. Tako naj bi za kakšen mesec kasnila otvoritev HE Blanca, ki je bila predvidena konec letošnjega maja, zatika pa se tudi pripravi in sprejemanju državnega prostorskega načrta za HE Brežice. Sama gradnja HE Krško pa za zdaj teče po planu, saj je gradbincem uspelo nadoknaditi zamudo pri začetku gradnje. 

T- Iz Posavja: GORAN ROVAN /
X- Snemalec: Jože Grajžl /

Na gradbišču HE Blanca so gradbena dela, razen ribje steze, že zaključena, poteka pa montaža strojne opreme, katere teste bodo morali opraviti dva meseca kasneje, kot so sprva načrtovali.

T- SILVESTER JERŠIČ /
X- direktor izgradnje HE na Spodnji Savi /

Nekolk se zamika zadeva pri akumulacijskem bazenu…

….pri polni zajezbi na HE Blanca.

Sama gradnja HE Krško poteka za zdaj po načrtih, še vedno pa se ni začela obnova in prestavitev dveh cest, vendar to samega poteka gradnje ne bo zavrlo. S skoraj enoletno zamudo pa naj bi sprejeli DPN za HE Brežice.

T- ANA VIDMAR /
X- Ministrstvo za okolje in prostor /

Pri detaljnem pregledu gradiva…

….sprejem uredbe o lokacijskem načrtu.

To naj bi vlada sprejela sredi prihodnjega leta. Še več težav pa je pripravi DPN za HE Mokrice, saj so na ministrstvu za gospodarstvo ugotovili, da v letošnjem proračunu zanj ni predvidenega denarja.

